Menüplaner App

Projektarbeit HF, Fach LAP

Titelbild 1 ChatGPT generiert

TEKO Schweizerische Fachschule

Pilatusstrasse 38

6003 Luzern

Autor:innen:  		Pascal Kirchgessner
Klasse: 			L-TIP-25-Di-a
Lehrpersonen:		Roland Bucher

Abgegeben am:  ……

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Ausgangslage	1

2	Anforderungen (Feature[s] und User Stories)	1

2.1	Features	1

2.2	User Stories	2

3	Meilensteine & Paketplanung	2

3.1	Meilensteine	2

3.1.1	Meilenstein 1 – Analyse & Anforderungsdefinition	2

3.1.2	Meilenstein 2 – Algorithmisches Konzept	3

3.1.3	Meilenstein 3 – Implementierung Kernalgorithmus	3

3.1.4	Meilenstein 4 – Erweiterungen & Auswertung	3

3.1.5	Meilenstein 5 – Tests & Validierung	3

3.1.6	Meilenstein 6 – Dokumentation & Reflexion	4

3.2	Paketplanung	4

3.2.1	Paket 1 – Datenmodellierung	4

3.2.2	Paket 2 – Implementierung des Grundalgorithmus	4

3.2.3	Paket 3 – Optimierung & Strategievergleich	4

3.2.4	Paket 4 – Einkaufsliste & Auswertung	5

3.2.5	Paket 5 – Tests & Fehlerbehebung	5

3.2.6	Paket 6 – Dokumentation & Präsentationsvorbereitung	5

4	Lösungsansatz und Algorithmik	5

4.1	Lösungsansatz	5

4.2	Datenmodell Grundlage	6

4.3	Algorithmik	7

5	Pseudocode	8

5.1	Hauptprogramm	8

5.2	Kalorienbedarf Berechnen	9

5.3	Rezepte generieren	10

5.4	Menüplan erstellen	11

6	Umsetzung	13

7	Tests und Resultate	13

8	Reflexion und Ausblick	13

9	Schlusswort	13

10	Anhang	1

10.1	Literaturverzeichnis	1

10.2	Abbildungsverzeichnis	1

10.3	Meilensteine und Paketplanung	1

10.4	GitHub Link	1

10.5	KI-Nutzung	1

10.6	Erklärung zur Eigenständigkeit und KI-Nutzung	2

# Einleitung und Ausgangslage

Die Planung eines Wochenmenüs kann im Alltag verschiedene Herausforderungen aufweisen (eine Auswahl):

- begrenztes Budget

- ausgewogene Ernährung

- geringer Food Waste

- Abwechslung bei den Gerichten

In der Praxis erfolgt meist intuitiv was gekauft/gekocht werden soll. Das Ziel dieser Projektarbeit ist es, einen algorithmischen Ansatz zu entwickeln, der automatisch einen Wochenmenüplan erstellt und dabei definierte Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Analyse eines Entscheidungs- und Optimierungsalgorithmus.

# Anforderungen (Feature[s] und User Stories)

## Features

Rezeptdatenverwaltung

- Name

- Zutatenliste

- Kosten

- Enthaltene Kalorien

- Kategorie

Menüplan Bedingungen festlegen

- Anzahl Tage

- Budget

- Min/Max Kalorien

- Einschränkungen (z.B. keine Wiederholung in den Menüs, Fleisch/Vegi etc.)

Automatische Menüplan Erstellung

- Erstellen eines Menüplans für x-Tage

- Berücksichtigung der gewählten Bedingungen

- Bewertung der Kombinationen und wählen einer geeigneten Lösung

Generieren eine Einkaufsliste

- Auflisten und Zusammenführen der benötigten Zutaten

Kosten und Nährwert berechnen

- Gesamtkosten

- Kalorienanzahl berechnen

- Vergleich mit Vorgabe

Strategievergleich

- Verschiedene Planungsstrategien (z.B. Greedy oder bewertete Auswahl)

- Resultatvergleich anhand der Vorgaben

## User Stories

Menüplanung:

- Als User möchte ich ein Wochenmenü automatisch generieren lassen

Budgetkontrolle

- Als User möchte ich ein Budget definieren können, damit die Gesamtkosten nicht überschritten werden

Kalorienkontrolle

- Als User möchte ich eine minimale oder maximale Kalorienanzahl definieren können,
damit der Menüplan meinen Ernährungszielen entspricht.

Einkaufsliste

- Als User möchte ich eine Einkaufsliste erhalten, damit ich effizient einkaufen kann

(Effizienzsteigerung)

Vergleichbarkeit

- Als User möchte ich verschiedene Menüplanungsstrategien aufstellen und vergleichen können, um die beste Lösung zu wählen.

# Meilensteine & Paketplanung

Gannt-Diagramm

(Vertex 42 LLC, 2026)

## Meilensteine

### Meilenstein 1 – Analyse & Anforderungsdefinition

Ziel:
Klare Definition der Problemstellung, Features und Nebenbedingungen.

Ergebnis:

- Dokumentierte Anforderungen

- Festgelegte Parameter (Budget, Kalorien, etc.)

- Struktur der Rezeptdaten definiert

Datum: 25.02.2026

### Meilenstein 2 – Algorithmisches Konzept

Ziel:
Entwicklung eines nachvollziehbaren Lösungsansatzes.

Ergebnis:

- Beschreibung der Strategie (z. B. Greedy + Bewertungsfunktion)

- Pseudocode des Kernalgorithmus

- Definition der Bewertungslogik

Datum: 04.03.2026

### Meilenstein 3 – Implementierung Kernalgorithmus

Ziel:
Lauffähige Umsetzung der Menüplanung.

Ergebnis:

- Implementierte Datenstruktur

- Implementierte Menü-Generierung

- Erste Konsolenausgabe des Wochenplans

Datum: 11.03.2026

### Meilenstein 4 – Erweiterungen & Auswertung

Ziel:
Ergänzung um Einkaufsliste und Kosten-/Kalorienauswertung.

Ergebnis:

- Generieren zusammengefasste Einkaufsliste

- Implementierte Kosten/Kalorienberechnung

Datum: 14.03.2026

### Meilenstein 5 – Tests & Validierung

Ziel:
Überprüfung der Korrektheit und Vergleich verschiedener Strategien.

Ergebnis:

- Definierte Testfälle

- Erwartete vs. tatsächliche Resultate

- Dokumentierte Testergebnisse

- Fehlerbehebung

Datum: 18.03.2026

### Meilenstein 6 – Dokumentation & Reflexion

Ziel:
Saubere Dokumentation und Vorbereitung der Abgabe.

Ergebnis:

- Vollständige PDF-Dokumentation

- Reflexion (Herausforderungen & Verbesserungen)

- Git-Hub Repository vollständig

Datum: 18.03.2026

## Paketplanung

### Paket 1 – Datenmodellierung

Inhalt:

- Definition der Rezeptstruktur

- Erstellung einer Beispieldatenbasis

- Test der Datenverarbeitung

Geschätzter Aufwand: 5 Stunden

### Paket 2 – Implementierung des Grundalgorithmus

Inhalt:

- Iteration über Rezepte

- Implementierung der Bewertungsfunktion

- Berücksichtigung von Budget und Kalorien

Geschätzter Aufwand: 12 Stunden

### Paket 3 – Optimierung & Strategievergleich

Inhalt:

- Implementierung einer zweiten Strategie

- Vergleich der Resultate

- Verbesserung der Auswahlmethodik

Geschätzter Aufwand: 8 Stunden

### Paket 4 – Einkaufsliste & Auswertung

Inhalt:

- Zusammenfassen von Zutaten

- Berechnung der Kosten

- Konsolidierte Ausgabe

Geschätzter Aufwand: 6 Stunden

### Paket 5 – Tests & Fehlerbehebung

Inhalt:

- Definition von Testfällen

- Vergleich erwartete vs. tatsächliche Resultate

- Edge-Case-Tests

Geschätzter Aufwand: 8 Stunden

### Paket 6 – Dokumentation & Präsentationsvorbereitung

Inhalt:

- Dokumentation schreiben

- Reflexion formulieren

Geschätzter Aufwand: 10 Stunden

# Lösungsansatz und Algorithmik

## Lösungsansatz

Die Basis der Lösung bildet ein relationales Datenmodell mit Rezepten und Zutaten.
Der Kern der Algorithmik besteht in der Berechnung von Kosten und Nährwerten, sowie in der Auswahl eines Menüplans unter Berücksichtigung definierter Nebenbedingungen.
Dabei werden Iterationen, Filterlogik sowie kombinatorische Auswahlverfahren eingesetzt.
Abschliessend wird aus dem Menüplan eine zusammengefasste Einkaufsliste generiert.

## Datenmodell Grundlage

Das Datenmodell basiert auf drei grundlegenden Entitäten:

Rezepte

- Name

- Kategorie

- Zutatenliste

- ID (Primary Key)

Zutaten

- Einheit

- Preis pro Einheit

- Nährwerte pro Einheit

Zwischentabelle

- Rezept (Foreign Key)

- Zutaten (Foreign Key)

- Menge

Abbildung 1 ER-Diagramm (Canva Pty Ltd, 2026)

## Algorithmik

Rezeptkosten berechnen

</> Code

Gesamtkosten 	=	Summe (Menge * Preis_pro_Einheit)

- Zusammentragen der benötigten Zutaten pro Rezept

- Abfrage Preise aus Zutaten DB

- Mit benötigter Menge multiplizieren

- Gesamtsumme berechnen

Nährwerte berechnen

total_protein = 0

total_carbs = 0

total_fat = 0

for each ingredient in recipe:

total_protein += ingredient.amount * ingredient.protein_per_unit

total_carbs   += ingredient.amount * ingredient.carbs_per_unit

total_fat     += ingredient.amount * ingredient.fat_per_unit

- Zusammentragen der benötigten Zutaten pro Rezept

- Abfrage der einzelnen Nährwerte aus Zutaten DB

- Mit benötigter Menge multiplizieren

total_calories =

(total_protein * 4)

+ (total_carbs * 4)

+ (total_fat * 9)

- Gesamt Kalorien berechnen

</> Code

Gesamtprotein = Summe (Menge * Protein_pro_Einheit)

# Pseudocode

## Hauptprogramm

Start Programm

Import Kalorienbedarf berechnen

Import Zutaten

Import Rezepte

Import Menueplan

Abfrage Anzahl Wochentage

Ganze Zahl 1-7 sonst Fehler

Abfrage Vegan oder Fleisch

Auswahl 1 Fleisch

Auswahl 2 Vegan

Sonst Fehler

Abfrage manuelle oder automatische Kalorien pro Tag

Auswahl 1 Automatisch

Auswahl 2 Manuell

Wenn Automatisch

Aufruf Funktion Kalorienbedarf berechnen

Sonst Abfrage Kalorienanzahl

Ganze Zahl sonst Fehler

Aufruf Funktion Rezepte aus Zutaten Zusammenstellen

Aufruf Funktion Rezepte Auswahl anhand Kriterien

Aufruf Funktion Backtracking

Ausgabe Menüplan

Ende Programm

## Kalorienbedarf Berechnen

Start Programm

User Eingabe Alter (in Jahren)

Ganze Zahl zwischen 0 und 120 sonst Fehler

User Eingabe Grösse (in cm)

Ganze Zahl zwischen 0 und 300 sonst Fehler

User Eingabe Gewicht (in kg)

Ganze Zahl zwischen 0 und 500 sonst Fehler

User Eingabe Geschlecht (Männlich, Weiblich)

Auswahl 1Männlich

Auswahl 2 Weiblich

Auswahl 3 Non Binär

Andere Auswahl Fehler

User Eingabe Bewegungsgrad (PAL)

Auswahl 1 Wenig aktiv

Auswahl 2 Leicht aktiv

Auswahl 3 Normal aktiv

Auswahl 4 Sehr aktiv

Sonst Fehler

Grundumsatz nach Mifflin-St-Jeor-Formel berechnen

Wenn Männlich

Grundumsatz = (10*Gewicht)+(6.25*Grösse)-(5*Alter) + 5

Sonst

Grundumsatz = (10*Gewicht)+(6.25*Grösse)-(5*Alter) -161

Täglicher Kalorienbedarf berechen

Gesamtbedarf = Grundumsatz * PAL

Ende Programm

## Rezepte generieren

Import Zutaten

Definieren der Tierischen Produkte (Fleisch, Fisch, Milchprodukte)

Deklarieren Funktion

Erstellen Rezepte Dictionary

Zutaten Filtern

Wenn Funktion mit Vegan aufgerufen

Erstellen neues Dictionary und nur Zutaten mit Typ die nicht der Definition

tierischer Produkte entspricht

Sonst

ganzes Dictionary zulassen

Speise Typen aus Dictionary extrahieren

Base

Vegetables

Vegan_proteins

Meats

Fats

Spices

Basis auswählen

Random Auswahl aus Base

Protein auswählen

Wenn vegan

Random Protein und Menge aus vegan_proteins auwählen

Sonst

Random Protein und Menge aus allen Proteinen auswählen (meats und vegan_proteins)

Gemüse Auswählen

Random Auswahl aus Vegetables

Optional Fette auswählen

Wenn Random Zahl zwischen 0 und 1 Grösser 0.5 Fett auswählen

Random Auswahl und Menge aus Fats

Optional Gewürze auswählen

Random Zahl zwischen 0 und 2 Gewürze Auswählen

Random Auswahl und Menge aus Gewürze

Rückgabe Rezepte

Ende Programm

## Menüplan erstellen

Start Programm

Von rezepte_db importieren generate_recipe

Von zutaten_db importieren ingredients_db

Definieren Funktion Rezept kosten kalkulieren anhand rezeptliste

Gesamstkosten = 0

Für jedes Element in Rezeptliste

Gesamtkosten = Menge * Preis pro Einheit

Rückgabe Gesamtkosten

Definieren Funktion Kalorien von Rezept berechnen

Protein = 0

Kolenhydrate = 0

Fett = 0

Für jedes Element in Rezeptliste

Gesamtprotein = Menge * Protein pro Einheit

Gesamtkolenhydrate = Menge * Kohlenhydrat pro Einheit

Gesamtfett = Menge * Fett pro Einheit

Gesamtkalorien = Gesamtprotein*4 + Gesamtkolenhydrate*4 + Gesamtfett*9

Rückgabe Gesamtkalorien

Definieren Funktion Sortieren

Rückgabe sortiertes Tuple aller Zutaten (Zutat, Menge)

Definieren Funktion einzigarte Rezepte (Anzahl Rezepte, Nur Vegan)

Pool = leere Liste

Gesehen =Leere Liste

Solange Poolgrösse < Anzahl Rezepte

Rezepte generieren

Key = Rezepte in sortiertes Tuple umwandeln

Wenn Key nicht in gesehen

Füge Key zu gesehen hinzu

Rezept zu Pool hinzufügen

Rückgabe Pool

Definieren Funktion Menue generieren (Anzahl Tage, Gesamtkalorien, Nur Vegan)

Aufruf Funktion Einzigartige Rezepte

Kosten Kalorien berechnen

Rezeptkosten = Leere Liste

Für jedes Rezept in Rezept Pool

Aufruf Funktion Rezept kosten kalkulieren anhand rezeptliste

Aufruf Funktion Kalorien von Rezept berechnen

Ergebnisse zu Tupe hinzufügen

Rezepte nach Kosten sortieren (Günstige zuerst)

Bestes Menü = None

Beste Kaloriendifferenz = unendlich

Niedrigste Kosten = unendlich

Definieren Funktion Backtracking (Start Index, Aktuelles Menü, Aktuelle Kosten)

Wenn Länge von Aktuelles Menü == Anzahl Tage

Totale Kaloriendifferenz = Summe (Maximale Kalorien – Aufruf Funktion Kalorien von Rezept berechnen für alle Element in Aktuelles Menü

Wenn Totale Kaloriendifferenz < Beste Kaloriendifferenz oder

(Totale Kaloriendifferent == Bese Kaloriendifferent und Aktuelle Kosten =Tiefste Kosten)

Beste Kaloriendifferenz = Totale Kaloriendifferenz

Tiefste Kosten = Aktuelle Kosten

Bestes Menü = Kopie von Aktuelles Menü

Rückgabe

Für jedes Element von Start Index bis Ende von Rezeptkosten

Rezept, Kosten, Kalorien = Rezeptkosten

Wenn Kalorien > Maximale Kalorien

Fortfahren

Wenn aktuelle Kosten + Kosten >= Tiefste Kosten

Schleife beenden

Aktuelles Menü zu Rezepte hinzufügen

Backtracking (i+1, Aktuelles Menü, Aktuelle Kosten + Kosten)

Aktuelle Menü aus Liste Rezepte entfernen

Rückgabe Bestes Menü, Tiefste Kosten, Beste Kaloriendifferenz

# Umsetzung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

# Tests und Resultate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

# Reflexion und Ausblick

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

# Schlusswort

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

# Anhang

## Literaturverzeichnis

Canva Pty Ltd. (28. 02 2026). Canva.com. Von Canva.com: https://www.canva.com/de_de/diagramme/er-diagramme/ abgerufen

Vertex 42 LLC. (25. 02 2026). Vertex42.com. Von https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html?utm_source=ms&utm_medium=file&utm_campaign=office&utm_content=url abgerufen

## Abbildungsverzeichnis

Titelbild 1 ChatGPT generiert	1

Abbildung 1: Super-Grobi	1

Abbildung 2: Sancho & Pancho	1

## Meilensteine und Paketplanung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## GitHub Link

Github Link:	Menueplaner_APP

## KI-Nutzung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

## Erklärung zur Eigenständigkeit und KI-Nutzung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.